ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

администрации Ивняковского

СП ЯМР ЯО

от « 25 » октября 2023г. № 299

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ивняковского сельского поселения» на 2024-2026 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области | | | | | | | | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Ивняковского сельского поселения Буличенко А.В. | | | | | | | | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2024-2026 годы | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | 1. Улучшение жилищных условий молодых семей Ивняковского сельского поселения путем оказания государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Ивняковского сельского поселения, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;  2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ивняковского сельского поселения путем переселения граждан, из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда признанного аврийным;  3.Повышение комфортности проживания отдельных категорий граждан в жилищном фонде Ивняковского сельского поселения путем оборудования объектов жилищного фонда для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения. | | | | | | | | |
| Объём финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам реализации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | | В том числе по годам | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| Федеральный бюджет | 381,9 | | 381,9 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Областной бюджет | 770,5 | | 770,5 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Местный  бюджет | 4091,5 | | 1100,5 | | 1520,5 | | 1470,5 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **ИТОГО** | **5243,9** | | **2252,9** | | **1520,5** | | **1470,5** | |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы | Подпрограмма «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на 2024-2026 годы (Приложение1) | | | | | | | | |
| Источники финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Исполнитель |
| Всего | В том числе по годам | | | | |
| 2024 | 2025 | | 2026 | | Администрация Ивняковского сельского поселения |
| Федеральный бюджет | | 381,9 | 381,9 | 0,0 | | 0,0 | |
| Областной бюджет | | 770,5 | 770,5 | 0,0 | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 2311,5 | 770,5 | 770,5 | | 770,5 | |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **ИТОГО** | | **3463,9** | **1922,9** | **770,5** | | **770,5** | |
| Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда признанного аварийным» на 2024-2026 годы (Приложение 2) | | | | | | | | |
| Источники финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Исполнитель |
| Всего | В том числе по годам | | | | |
| 2024 | 2025 | | 2026 | | Администрация Ивняковского сельского поселения |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 1700,0 | 300,0 | 700,0 | | 700,0 | |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **ИТОГО** | | **1700,0** | **300,0** | **700,0** | | **700,0** | |
| Подпрограмма «Создание условий для комфортного проживания отдельных категорий граждан Ивняковского сельского поселения» (Приложение 3) | | | | | | | | |
| Источники финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Исполнитель |
| Всего | В том числе по годам | | | | |
| 2024 | 2025 | | 2026 | | Администрация Ивняковского сельского поселения |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 80,0 | 30,0 | 50,0 | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **ИТОГО** | | **80,0** | **30,0** | **50,0** | | **0,0** | |
| Конечные результаты муниципальной программы | 1. Решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Ивняковского сельского поселения, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий: 3-е молодые семьи;  2. Площадь расселенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания: 493,3 кв.м.  3.Оборудование объектов жилищного фонда для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения: 2 объекта. | | | | | | | | |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://ивняковское-адм.рф/ | | | | | | | | |

**I. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

Муниципальная целевая программа "Поддержка молодых семей Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья на 2021-2023 годы" разработана во исполнение Постановления Правительства Ярославской области от 26.12.2019 № 935-п г. Ярославль «Об утверждении региональной целевой программы «Жилье» на 2020 – 2024 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.01.2011 № 9-п», Постановления Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п г. Ярославль «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 – 2025 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», Постановления Правительства Ярославской области от11.06.2020 № 514-п «О реализации отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1050», Постановления Правительства области от 15.12.2015 № 1343‑п «О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ярославской области на 2016 – 2030 годы» Постановления Правительства области от 03.12.2019 № 825-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Доступная среда в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 28.01.2019 № 25-п и от 18.03.2019 № 186-п»**.**

В рамках настоящей Программы предполагается предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья), для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье являются членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации, для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам.  
 Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи впервые в своей жизни приобретают жилье, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы улучшить путем приобретения дополнительных метров или использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на приобретение (строительство) жилья, в том числе с привлечением кредитных средств, будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, создаст условия

для укрепления семейных отношений и снижения социальной напряженности в обществе, повлияет на улучшение демографической ситуации в сельском поселении.

В Ивняковском СП ЯМР ЯО девять молодых семей – участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявили желание получить социальную выплату для решения жилищной проблемы.

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда. Его наличие создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

В Ивняковского сельском поселении 11 жилых помещений общей площадью 947,1 кв.м, которые признаны непригодными для проживания. В них проживают 29 человек. Аварийными признаны 4 многоквартирных дома, с площадью подлежащей расселению 493,3 кв.м.. В них проживают 43 человека. Большинство проживающих в ветхих и аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

В рамках настоящей Программы также предполагается осуществление мероприятий с целью повышения комфортности проживания отдельных категорий граждан с нарушением опорно-двигательного аппарата в жилищном фонде Ивняковского сельского поселения путем оборудования трех объектов жилищного фонда для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения приспособлениями для обеспечения их физической доступности.

**II. Приоритеты государственной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

**и ожидаемые конечные результаты ее реализации**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы:

-государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Ивняковского сельского поселения, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии [Постановлением Правительства Ярославской области от 17.03.2011 г. N 171-п "Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья"](garantF1://24457025.0);

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ивняковского сельского поселения, снижение объёмов ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда Ивняковского сельского поселения в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 26.12.2019 № 935-п г. Ярославль «Об утверждении региональной целевой программы «Жилье» на 2020 – 2024 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.01.2011 № 9-п», Постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п г. Ярославль «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 – 2025 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»;

- повышение комфортности проживания отдельных категорий граждан в жилищном фонде Ивняковского сельского поселения путем оборудования объектов жилищного фонда для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения в соответствии с Постановлением Правительства области от 15.12.2015 № 1343‑п «О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ярославской области на 2016 – 2030 годы», Постановлением Правительства области от 03.12.2019 № 825-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Доступная среда в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 28.01.2019 № 25-п и от 18.03.2019 № 186-п»**.**

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

-решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Ивняковского сельского поселения, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий: 3-е молодые семьи;

-площадь расселенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания: 493,3 кв.;

-оборудование объектов жилищного фонда для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения: 3 объекта.

**III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования**

**в рамках муниципальной программы**

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации,

2.Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

3.Постановление Правительства Ярославской области от11.06.2020 № 514-п «О реализации отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1050»

4.Постановление Правительства Ярославской области от 26.12.2019 № 935-п г. Ярославль «Об утверждении региональной целевой программы «Жилье» на 2020 – 2024 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.01.2011 № 9-п»,

5.Постановление Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п г. Ярославль «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 – 2025 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»

6. Постановление Правительства области от 15.12.2015 № 1343‑п «О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ярославской области на 2016 – 2030 годы»

7. Постановление Правительства области от 03.12.2019 № 825-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Доступная среда в Ярославской области» на 2020 – 2025 годы и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 28.01.2019 № 25-п и от 18.03.2019 № 186-п»

**IV. Механизм реализации муниципальной программы**

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет заместитель главы администрации Ивняковского СП ЯМР ЯО.

Общая координация реализации Программы осуществляется администрацией Ивняковского СП ЯМР ЯО:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

-обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

-подготовки предложений по уточнению перечня программных мероприятий;

- своевременное предоставление отчетности о ходе реализации программы.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

При реализации Программы взаимодействие осуществляется администрацией Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО:

- в части реализации муниципальной целевой программы "Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на 2024-2026 годы» с министерством спорта и молодежной политике Ярославской области;

-в части реализации муниципальной целевой программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) аварийного жилищного фонда на 2024-2026 годы» с министерством строительства Ярославской области;

- в части реализации муниципальной целевой программы «Создание условий для комфортного проживания отдельных категорий граждан Ивняковского сельского поселения» с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области.

**V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы**

**1.Цель муниципальной программы**

- улучшение жилищных условий молодых семей Ивняковского сельского поселения путем оказания государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Ивняковского сельского поселения, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ивняковского сельского поселения путем переселения граждан, из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа

- повышение комфортности проживания отдельных категорий граждан в жилищном фонде Ивняковского сельского поселения путем оборудования объектов жилищного фонда для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения

**2.Задачи муниципальной программы**

-создание базы данных молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, изъявивших желание стать участниками Программы и имеющих доходы, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

-обеспечение механизма предоставления молодым семьям социальных выплат в порядке, установленном федеральным и областным законодательством;

- формирование перечня жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

- обеспечение механизма переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа;

- формирование перечня объектов жилищного фонда, в целях оборудования для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения;

-оборудование объектов жилищного фонда для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения.

**3. Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателя | | | |
| базовое  на 01.01. 2024г. | на 01.01.  2025г. | на 01.01.  2026г. | на 01.01.  2027г. |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ивняковского сельского поселения на 2021-2023 годы** | | | | | |
| Количество молодых       семей, получивших в      установленном порядке    свидетельства о праве на получение социальной     выплаты | Семей | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Количество кв.м. расселенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания ) | Кв.м. | 0,0 | 84,1 | 221,9 | 187,3 |
| Оборудование объектов жилищного фонда для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | Шт. | 0 | 1 | 2 | 2 |
| *подпрограмма "Поддержка молодых семей Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья» на 2024-2026 годы* | | | | | |
| Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 0 | 15 | 15 | 15 |
| *подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) аварийного жилищного фонда» на 2024-2026 годы* | | | | | |
| Число жителей, переселенных в результате реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного | Чел. | 0 | 4 | 30 | 47 |
| *подпрограмма «Создание условий для комфортного проживания отдельных категорий граждан Ивняковского сельского поселения»* | | | | | |
| Оборудование объектов жилищного фонда для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | Шт. | 0 | 1 | 2 | 2 |

**VI.** **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **Всего** | **Расходы, предусмотренные в бюджете (тыс. руб.),**  **в том числе по годам реализации** | | |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| ***Подпрограмма "Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2024-2026 годы*** | ***3463,9*** | ***1922,9*** | ***770,5*** | ***770,5*** |
| - районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет поселений | 2311,5 | 770,5 | 770,5 | 770,5 |
| - областной бюджет | 770,5 | 770,5 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 381,9 | 381,9 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) аварийного жилищного фонда » на 2024-2026 годы*** | ***1700,0*** | ***300,0*** | ***700,0*** | ***700,0*** |
| - районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет поселений | 1700,0 | 300,0 | 700,0 | 700,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Подпрограмма «Создание условий для комфортного проживания отдельных категорий граждан Ивняковского сельского поселения»*** | ***80,0*** | ***30,0*** | ***50,0*** | ***0,0*** |
| - районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет поселений |  | 30,0 | 50,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ивняковского сельского поселения на 2024-2026 годы** | ***5243,9*** | ***2252,9*** | ***1520,5*** | ***1470,5*** |
| - районный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет поселений | **4091,5** | 1100,5 | 1520,5 | 1470,5 |
| - областной бюджет | **770,5** | 770,5 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | **381,9** | 381,9 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

**Подпрограмма**

# "Поддержка молодых семей Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья» на 2024-2026 годы

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2024-2026 годы (далее - Программа) | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО | | | | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Ивняковского сельского поселения  Буличенко А.В. | | | | |
| Сроки реализации | 2024-2026 годы | | | | |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО | | | | |
| Участники мероприятий подпрограммы | Администрация Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО.  Министерство спорта и молодежной политике Ярославской области. | | | | |
| Цель (цели) подпрограммы | - улучшение жилищных условий молодых семей Ивняковского сельского поселения путем оказания государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Ивняковского сельского поселения, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| Всего | В том числе по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Федеральный бюджет | 381,9 | 381,9 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 770,5 | 770,5 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2311,5 | 770,5 | 770,5 | 770,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | **3463,9** | **1922,9** | **770,5** | **770,5** |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | -решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Ивняковского сельского поселения, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий: 3-и молодые семьи | | | | |
| Электронный адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет | http://ивняковское-адм.рф/ | | | | |

1. **Цель и целевые показатели подпрограммы**

Цель: улучшение жилищных условий молодых семей Ивняковского сельского поселения путем оказания государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Ивняковского сельского поселения, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Целевые показатели:,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателя | | | |
| базовое  на 01.01. 2024г | на 01.01.  2025г. | на 01.01.  2026г. | на 01.01.  2027г. |
| Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 0 | 15 | 15 | 15 |

1. **Задачи и мероприятия подпрограммы**:

1.Создание базы данных молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, изъявивших желание стать участниками Программы и имеющих доходы, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

2.Разработка и внедрение на уровне муниципального образования финансовых, нормативно-правовых и организационных механизмов оказания помощи в обеспечении жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

3. Предоставление молодым семьям поддержки в приобретении (строительстве жилья) на территории Ярославской области.

1. **Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки  испол- нения | Исполнитель | Источник  финансиро- вания | Объемы финансирования,  тыс. руб. | | | |
| всего | в т.ч. по годам | | |
|  |  |  |
|  | Цель: улучшение жилищных условий молодых семей Ивняковского сельского поселения путем оказания государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Ивняковского сельского поселения, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Создание базы данных молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, изъявивших желание стать участниками Программы и имеющих доходы, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты | | | | | | | |
| 1.1 | Создание, ведение и актуализация базы данных семей, участвующих в Программе | 2024-2026 | Администрация Ивняковского СП ЯМР ЯО | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по разделу | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Задача 2. Разработка и внедрение на уровне муниципального образования финансовых, нормативно-правовых и организационных механизмов оказания помощи в обеспечении жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Разработка и утверждение муниципальной целевой программы "Поддержка молодых семей Ивняковского СП ЯМР в приобретении (строительстве) жилья | до 15.11. ежегодно | Администрация Ивняковского СП ЯМР ЯО | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Разработка и утверждение нормативной документации по различным формам оказания поддержки молодым семьям в решении жилищной проблемы | до 15.11. ежегодно | Администрация Ивняковского СП ЯМР ЯО | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по разделу | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Задача 3: Предоставление молодым семьям поддержки в приобретении (строительстве жилья) на территории Ярославской области | | | | | | | |
| 3.1 | Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2024-2026 | Администрация Ивняковского СП ЯМР ЯО | Федеральный бюджет | 381,9 | 381,9 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 770,5 | 770,5 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2311,5 | 770,5 | 770,5 | 770,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по  разделу |  |  |  | **3463,9** | **1922,9** | **770,5** | **770,5** |
|  | **ИТОГО по подпрограмме в том числе:** | | | | **3463,9** | **1922,9** | **770,5** | **770,5** |
|  | Федеральный бюджет | | | | 381,9 | 381,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | | | | 770,5 | 770,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | | | | 2311,5 | 770,5 | 770,5 | 770,5 |
|  | Внебюджетные источники | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

**Подпрограмма**

**«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) аварийного жилищного фонда Ивняковского сельского поселения» на 2024-2026 годы**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) аварийного жилищного фонда Ивняковского сельского поселения» на 2024-2026 годы | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО | | | | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Ивняковского сельского поселения  Буличенко А.В. | | | | |
| Сроки реализации | 2024-2026 годы | | | | |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО | | | | |
| Участники мероприятий подпрограммы | Администрация Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО.  Министерство строительства Ярославской области. | | | | |
| Цель (цели) подпрограммы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ивняковского сельского поселения путем переселения граждан, из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) аварийного жилищного фонда. | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| Всего | В том числе по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1700,0 | 300,0 | 700,0 | 700,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | **1700,0** | **300,0** | **700,0** | **700,0** |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | - площадь расселенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) аварийным: 493,3 кв.м. | | | | |
| Электронный адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет | http://ивняковское-адм.рф/ | | | | |

1. **Цель и целевые показатели подпрограммы**

Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ивняковского сельского поселения путем переселения граждан, из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) аварийного жилищного фонда \*

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателя | | | |
| базовое  на 01.01. 2024г | на 01.01  2025г. | на 01.01.  2026г. | на 01.01.  2027г. |
| *подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) аварийногожилищного фонда» на 2024-2026 годы* | | | | | |
| Число жителей, переселенных в результате реализации региональной адресной программы по переселению граждан из , признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа Ивняковского сельского поселения | Чел. | 0 | 4 | 30 | 47 |

1. **Задачи и мероприятия подпрограммы**:

- формирование перечня жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

-обеспечение механизма переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) аварийного жилищного фонда.

1. **Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки  испол- нения | | Исполнитель | Источник  финансиро- вания | Объемы финансирования,  тыс. руб. | | | |
| всего | в т.ч. по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ивняковского сельского поселения путем переселения граждан, из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) аварийного жилищного | | | | | | | | |
| 1 | Задача1. Формирование перечня жилых помещений, признанных непригодными для проживания | | | | | | | | |
| 1.1 | Создание, ведение и актуализация перечня жилых помещений, признанных непригодными для проживания | 2024-2026 | Администрация Ивняковского СП ЯМР ЯО | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по разделу | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Задача2. Обеспечение механизма переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) аварийного жилищного фонда | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка и утверждение нормативной документации в части обеспечения механизма переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) аварийного жилищного фонда | 2024-2026 | Администрация Ивняковского СП ЯМР ЯО | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) аварийного жилищного фонда | 2024-2026 | Администрация Ивняковского СП ЯМР ЯО | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1700,0 | 300,0 | 700,0 | 700,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по  разделу |  |  |  | 1700,0 | 300,0 | 700,0 | 700,0 |
|  | **ИТОГО по программе в том числе:** | | | | **1700,0** | **300,0** | **700,0** | **700,0** |
|  | Федеральный бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | | | | 1700,0 | 300,0 | 700,0 | 700,0 |
|  | Внебюджетные источники | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**\***расселяемый жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, признанный аварийным и подлежащим сносу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дома | Общая площадь жилых помещений (кв.м.) | Реквизиты документа о придании статуса дому  (помещению) | Основание (физический износ) | Кол-во зарегистр.  жителей | Кол-во жилых помещений  в т.ч. приватиз-х | Площадь жилых помещений, подлежащих расселению | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | пос. Карачиха, ул. Школьная, д. 21, кв.1 | 36,1 | Акт проверки жил. условий от 02.04.1992 № 3 Удостоверение министерства бытового обслуживания | 73% | 1 | 1 | 36,1 | Непригодное |
|  | с. Спасское, д. 22 | 107,6 | Распоряжение Главы ЯМР от 31.12.2008  № 435 | 62% | 5 | 4 | 107,6 | Непригодное |
|  | с. Сарафоново, д. 10 | 76,1 | Распоряжение Главы ЯМР от 31.12.2008  № 435; Решение Ленинского районного суда  г. Ярославля от 25.03.2014 г. | 64% | 8 | 3 | 56,1 | Непригодное |
|  | д. Дорожаево, д. 55 | 80,0 | Пост. Адм. ЯМР от 15.10.2012 № 3738 | сгорел | 2 | 2 | 80,0 | Непригодное |
|  | п. Смена, д.35 кв.1 | 48 | Пост. Администрации Ивняковского СП от 09.12.2016 № 882 | сгорел | 3 | 1 | 48,0 | Непригодное |
|  | с. Спасское, д. 2 | 63,4 | Пост. Администрации Ивняковского СП от 04.02.2016 № 54 | 75% | 4 | 3 | 63,4 | Аварийный и подлежащий сносу |
|  | д. Дорожаево, д.60 | 30,5 | Пост. Администрации Ивняковского СП от 10.11.2016г. № 734 | 70% | 1 | 1 | 30,5 | Непригодное |
|  | д. Чурилково, ул. Огородная, д. 8 | 102 | Пост. Администрации Ивняковского СП от 05.06.2019г. № 138 | 63% | 22 | 5 | 158,5 | Аварийный и подлежащий сносу |
|  | ст. Тенино, д. 5 | 39,4 | Пост. Администрации Ивняковского СП от 21.12.2020г. № 276 | сгорел | 2 | 1 | 39,4 | Непригодное |
|  | п. Карачиха, ул. Школьная, д. 21, жилые помещения № 3 и № 4 | 67,9 | Пост. Администрации Ивняковского СП от 16.08.2021г. № 229 | сгорели | 2 | 2 | 67,9 | Непригодное |
|  | п. Карачиха, ул. Садовая, д. 5 | 206,3 | Пост. Администрации Ивняковского СП от 06.09.2021г.  № 257 | 82,8% | 5 | 2 | 102,4 | Аварийный и подлежащий сносу |
|  | с. Сарафоново, д. 18 | 132,8 | Пост. Администрации Ивняковского СП от 06.09.2021г.  № 256 | 68% | 12 | 2 | 84,9 | Аварийный и подлежащий сносу |
|  | п. Карачиха, ул. Школьная, д. 21б,  кв. 4 | 61,8 | Пост. Администрации Ивняковского СП  № 224 от 04.07.2022 г. | сгорел | 3 | 1 | 61,8 | Непригодное |
|  | п. Карачиха, ул. Школьная, д. 21б,  кв. 8 | 45,2 | Пост. Администрации Ивняковского СП  № 231 от 14.07.2022 г. | сгорел | 4 | 1 | 45,2 | Непригодное |
|  | п. Садовый, д. 6 | 31,1 | Пост. Администрации Ивняковского СП  № 366 от 29.11.2022 г. | сгорел | 2 | 1 | 31,1 | Непригодное |

Приложение 3

**Подпрограмма**

**«Создание условий для комфортного проживания отдельных категорий граждан Ивняковского сельского поселения»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Создание условий для комфортного проживания отдельных категорий граждан Ивняковского сельского поселения» | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО | | | | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Ивняковского сельского поселения  Буличенко А.В. | | | | |
| Сроки реализации | 2024-2026 годы | | | | |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО | | | | |
| Участники мероприятий подпрограммы | Администрация Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО.  Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области. | | | | |
| Цель (цели) подпрограммы | - повышение комфортности проживания отдельных категорий граждан в жилищном фонде Ивняковского сельского поселения путем оборудования объектов жилищного фонда для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения. | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| Всего | В том числе по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 80,0 | 30,0 | 50,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | **80,0** | **30,0** | **50,0** | **0,0** |
| Конечные результаты реализации подпрограммы | - оборудование объектов жилищного фонда для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения -2 шт. | | | | |
| Электронный адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет | http://ивняковское-адм.рф/ | | | | |

1. **Цель и целевые показатели подпрограммы**

Цель: повышение комфортности проживания отдельных категорий граждан в жилищном фонде Ивняковского сельского поселения путем оборудования объектов жилищного фонда для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения. \*

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/н | Показатели | Ед. изм. | Базовое значение  на 01.01.  2024г. | Планируемое значение | | |
| на  01.01.  2024г. | на  01.01.  2026г. | на  01.01.  2027г. |
| 1 | оборудования объектов жилищного фонда для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 |

1. **Задачи и мероприятия подпрограммы**:

- формирование перечня объектов жилищного фонда, в целях оборудования для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения;

-оборудование объектов жилищного фонда для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения.

1. **Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки  испол- нения | | Исполнитель | Источник  финансиро вания | Объемы финансирования,  тыс. руб. | | | |
| всего | в т.ч. по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Цель: повышение комфортности проживания отдельных категорий граждан в жилищном фонде Ивняковского сельского поселения путем оборудования объектов жилищного фонда для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения. | | | | | | | | |
| 1 | Задача1. Формирование перечня объектов жилищного фонда, в целях оборудования для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | | | | | | | | |
| 1.1 | Создание, ведение и актуализация перечня объектов жилищного фонда, в целях оборудования для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | 2024-2026 | | Администрация Ивняковского СП ЯМР ЯО | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по  разделу |  | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Задача2. Оборудование объектов жилищного фонда для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | | | | | | | | |
| 2.1 | Оборудование объектов жилищного фонда для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | | 2024-2026 | Администрация Ивняковского СП ЯМР ЯО | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 80,0 | 30,0 | 50,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по  разделу | |  |  |  | 80,0 | 30,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по программе в том числе:** | | | | | **80,0** | **30,0** | **50,0** | **0,0** |
|  | Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | | | | | 80,0 | 30,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**\*** перечень объектов жилищного фонда, в целях оборудования для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
| 1 | Ярославская область, Ярославский район, п.Ивняки, ул.Светлая, д.№8 |
| 2 | Ярославская область, Ярославский район, п.Ивняки, ул.Центральная, д.№7 |